|  |  |
| --- | --- |
| 25-10-2016 | Przedstawienie konceptu projektu. Omówienie wymagań funkcjonalnych, niefunkcjonalnych, oraz przedstawienie prototypu bazy danych. |
| 08-11-2016 | Utworzenie działającego szkieletu projektu składającego się z warstwy prezentacji w języku Typescript oraz warstwy logiki biznesowej w języku Java. Test hostingu. |
| 15-11-2016 | Opracowanie diagramu UML. Utworzenie działającej obsługi użytkowników. |
| 22-11-2016 | Dodanie testów jednostkowych do części serwerowej projektu. Rozpoczęcie pisania dokumentacji serwisów. |
| 29-11-2016 | Dodanie obsługi biblioteki Spring Security. |
| 06-12-2016 | Zahostowanie pierwszej działającej wersji projektu na serwerze. Dodanie paneli administracyjnych, uprawnień i panelu dodawania publikacji. |
| 20-12-2016 | Dodanie uproszczonego przeszukiwania bazy z poziomu przeglądarki. |
| 10-01-2017 | Usprawnienia systemu zapisu. Automatyzacja instalacji i dodanie konfiguracji projektu z pliku. |
| 25-01-2017 | Testy i poprawki w działaniu aplikacji. Oddanie projektu. |